| ОТЧЁТ О ТЕСТИРОВАНИИ Мобильное приложение «FinTrack» v2.4.0 | Период: 10–17 янв 2026 Дата отчёта: 17.01.2026 |
| --- | --- |

🟡 ГОТОВ К РЕЛИЗУ С ОГОВОРКАМИ Рекомендуем исправить 2 высоких бага перед выпуском

| КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ Тест-кейсов выполнено; 156. Pass Rate; 89%. Багов найдено; 23. Открытых багов; 15. | КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ Нет критичных багов; ✓. Высоких багов < 3; ✓. Основной flow работает; ✓. Покрытие > 90%; !. |
| --- | --- |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАГОВ

| 🔴 Critical 0 | 🟠 High 2 | 🟡 Medium 7 | 🟢 Low 6 |
| --- | --- | --- | --- |

⚠️ ТРЕБУЮТ ИСПРАВЛЕНИЯ ДО РЕЛИЗА

| ID | Описание | Импакт |
| --- | --- | --- |
| BUG-147 | Сбой оплаты при переключении приложения из фона — транзакция зависает без возможности повторить | ~40% Android |
| BUG-152 | Некорректная сумма при конвертации валют — списывается на 0.3-0.5% больше показанного | Все валютные |

| ✅ РЕКОМЕНДАЦИИ До релиза: 1. Исправить BUG-147, BUG-152 2. Регресс исправлений 3. Smoke-тест после деплоя После релиза (1-2 недели): • Исправить Medium-баги • Оптимизация производительности. | ⚡ РИСКИ Высокий: баги в платежах → негатив и обращения в поддержку Средний: производительность на слабых устройствах (<4GB RAM) Низкий: UI-дефекты в тёмной теме. |
| --- | --- |

| QA Lead: Иванов И.И. | Детальный отчёт: см. приложение → |
| --- | --- |